| 1 ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ Разрабатывается с учётом оценки рисков при выполнении работ |
| --- |
| Организация (проводящая работы) |  |
| 1.2 Подразделение (организации, проводящей работы) |  |
| 1.3 Место выполнения работ (наименование, фактический адрес заказчика) |  |
| Контактная информация о заказчике (ФИО, должность , телефон) |  |
| Прилегающая территория (особенности прилегающей территории) | Работы будут выполняться рядом со школой и многоквартирными домами в стесненных условиях рядом с линиями электропередач |
| 1.6 Информация по персоналу (ФИО; квалификация, соответствующая характеру выполняемых работ; группа по безопасности работ на высоте) | Исполнитель работ – _______________________________ __________________________________________________ Исполнитель работ – _______________________________ __________________________________________________ Работники имеют необходимую квалификацию соответствующую характеру выполняемых работ, обладают навыками работ на высоте с применением систем канатного доступа. Обладают методами и средствами предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний; основами техники эвакуации и спасения. Могут выполнять стандартные операции и помогать при организации анкерных точек и линий под присмотром ответственного исполнителя работ. |
| 1.7 Ответственный руководитель работ | __________________________________________________ Обладает полным представлением о рисках падения и умеет проводить осмотр рабочего места; знает соответствующие работам правила, требования по охране труда; знает мероприятия, обеспечивающие безопасность работ; умеет организовывать безопасное проведение работ, разработку плана производства работ; оформлять наряды-допуски, осуществлять надзор за членами бригады; умеет четко обозначать и излагать требования о мерах безопасности при проведении целевого инструктажа работников; умеет обучать персонал безопасным методам и приемам выполнения работ, практическим приемам оказания первой помощи; обладает знаниями по проведению инспекции СИЗ. Имеет необходимую квалификацию соответствующую характеру выполняемых работ. |
| 1.8 Ответственный исполнитель работ | __________________________________________________ Умеет организовывать анкерные линии и точки, проводить спасательные работы, а также сложные работы с применением систем канатного доступа. Владеет технологией выполнения, указанных, в ППР работ с применением систем канатного доступа |
| 1.9 Наряд допуск (номер, дата выдачи) | В соответствии с требованиями Правил 155н |
| 1.10 Ограничения (предписывающие заказчиком либо территорией) | Запрещается выполнять работы до 8.00 и после 18.00 Запрещается работать при ветре более 10 м/с Запрещается работать в дождь |

| 2 Меры обеспечения безопасности |
| --- |
| 2.1 Первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций | Нет необходимости |
| 2.2 Временные ограждающие устройства | Временные ограждения будут установлены на земле, для защиты от попадания в зону падения. Предупреждающие знаки будут размещены на временные ограждения. |
| 2.3 Средства освещения рабочих мест, проходов и проездов, а также средства сигнализации и связи | Выполнение работ в светлое время суток Голосовая, радио-связь. В случае аварийной ситуации, связь по рации, канал 3 |
| 2.4 Используемые средства подмащивания, в том числе лестницы, стремянки, настилы, туры, леса, грузоподъемные механизмы, люльки подъемников (вышек) | Не применяются |
| 2.5 Технические средства безопасности и первичных средств пожаротушения | Штатные средства пожаротушения для данного объекта не требуются |
| 2.6 Санитарно-бытовое обслуживание работников | Используются санитарно-бытовые помещения администрации |
| 2.7 Требования по безопасному размещению машин и механизмов | Не применяются |
| 2.8 Требования к обеспечению монтажной технологичности конструкций и оборудования | Не требуется |
| 2.9 Требования по снижению объемов и трудоемкости работ, выполняемых в условиях производственной опасности | Все подготовительные работы проводятся до начала выполнения работ на высоте |
| 3 Использование средств защиты |
| 3.1 Системы обеспечения безопасности работ на высоте и входящая в них номенклатура устройств, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты работников от падения с высоты и потребность в них | В качестве систем обеспечения безопасности применяются – страховочная система и система позиционирования на рабочем канате. Системы обеспечения безопасности определяют проведение работ в соотношение минимального риска и опасности с учетом оценки степени рисков. 2 х Зажима Сгоll - Petzl, ГОСТ Р ЕН 112841 В 2 х Зажима Asscender- Petzl, ГОСТ Р ЕН 112841 В 2 х ASAP с Absorbica , Cтраховочное устройство с амортизаторoм рывка - Petzl, ГОСТ Р ЕН 112841 A 4 х Спусковое устройство RIG- Petzl, ГОСТ Р ЕН 112841 C 2 х Каски Vertex - Petzl, ГОСТ EN 397 2 х Привязь Navaho - Petzl, ГОСТ Р ЕН 358, 813 2 х Страховочная привязь ТОР Petzl, ГОСТ Р ЕН 361 2 х Соединительный элемен - Petzl, ГОСТ Р ЕН 362 Q 40 х Карабинов OVAL - Petzl, ГОСТ Р ЕН 362 M 2 х Строп Progress - Petzl, ГОСТ Р ЕН 354 4x50m канат - Petzl, ГОСТ Р ЕН 1891 А 4 х Блока RESCUE - Petzl, ЕН 12227 14 х Анкерный тросовый строп - Венто, ГОСТ Р ЕН 795 В Состав системы спасения и эвакуации Аптечка доврачебной помощи. Спасательные средства: 2x 100m канат - Petzl, ГОСТ Р ЕН 1891 А 1x50m канат - Petzl, ГОСТ Р ЕН 1891 А 1 х Блока Protraxion - Petzl, ЕН 12227 4 х Блока RESCUE - Petzl, ЕН 12227 1 х Спусковое устройство RIG- Petzl, ГОСТ Р ЕН 112841 C 10 х Карабинов OVAL - Petzl, ГОСТ Р ЕН 362 M 6 х Анкерный тросовый строп - Венто, ГОСТ Р ЕН 795 В |
| 3.2 Места и способы крепления систем обеспечения безопасности работ на высоте |  |
| 3.3 Пути и средства подъема работников к рабочим местам или местам производства работ |  |
| 4 Специальные требования обеспечения безопасности грузов, конструкций, материалов При перемещении их грузоподъемным краном или при потере устойчивости в процессе их монтажа или складирования |
| 4.1 Способы удаления отходов и мусора | Свободный сброс (если позволяет место), сброс через систему завешевания |
| 4.2 Защитные перекрытия (настилы) или козырьки при выполнении работ по одной вертикали | Не применяются |
| 5 Требования при применении в работе машин (механизмов) |
| 5.1 Выбор типов, места установки и режима работы машин(механизмов) | На данном объекте нет опасных механизмов создающих опасность проведению работ |
| 5.2 Способы, средства защиты машиниста и работающих вблизи людей от действия вредных и опасных производственных факторов | Не применяется |
| 5.3 Величины ограничения пути движения или угла поворота машины | Не применяется |
| 5.4 Средства связи машиниста с работающими (звуковая сигнализация, радио- и телефонная связь) | Не применяется |
| 5.5 Особые условия установки машины в опасной зоне | Не применяется |
| 6 Указания для обеспечения защиты от поражения электрическим током |
| 6.1 Указания по выбору трасс и определению напряжения временных силовых и осветительных электросетей, ограждению токоведущих частей и расположению вводно-распределительных систем и приборов | Силовые линии по согласованию с администрацией будут отключены |
| 6.2 Указания по заземлению металлических частей электрооборудования и исполнению заземляющих контуров | В соответствии с Правилами эксплуатации электроустановок |
| 7 Дополнительные мероприятия |
| 7.1 Дополнительные защитные мероприятия при производстве работ с повышенной опасностью и особо опасных работ | Инструктаж до начала работ, и каждое утро перед началом работ |
| 7.2 Дополнительные мероприятия, выполняемые при совмещенных работах, при работах в условиях работающего производства, вблизи сооружений, коммуникаций, работающих установок | В момент проведения работ, в рабочей зоне смежные работы производится не будут |
| 8 Доврачебная медицинская помощь |
| 8.1 Доврачебная помощь и принадлежности (местонахождение аптечки и средств эвакуации) | Аптечки для оказания доврачебной помощи находится в транспортных мешках работника на месте производства работ, и одна аптечка в транспортном мешке в помещении у бригады стекольщиков |
| 8.2 Персонал, квалифицированный для оказания доврачебной помощи (ФИО, должность, телефон) | Весь персонал в бригаде обучен и компетентен для оказания доврачебной помощи |

| 9 Содержание работ Подробное описание технологического процесса при выполнении работ |
| --- |
| Подготовка к выполнению работ. 1. Ознакомление и обсуждение Плана Производства Работ ППР, Оценки степени риска, и Плана спасения, получение всех необходимых допусков от инженера по технике безопасности заказчика. 2. Обсуждение начала рабочего процесса, разъяснение организатором работ всех специфических обязанностей и процедур, всем работникам связанных с рабочим процессом, и соблюдением правил техники безопасности. Необходимо убедится в том, что все работники понимают рабочий процесс и его последовательность 3. Визуальная инспекция оборудования, механизмов, СИЗ до начала работ 4. Подготовка и организация анкерных точек. 5. Организатор работ проверяет правильность организации анкерных линий, концевые ограничители, защиту канатов, места положения канатов в нижней рабочей зоне. 6. Весь необходимый инструмент и материалы весом до 8 кг. упаковываются в транспортные мешки и крепятся к работникам. 7. Производится проверка сотовой связи между работниками и подсобным работником. Выполнение работ. 8. Работник поднимается на дерево. Для доступа к рабочему месту снизу поднимаются на элементах для позиционирования на рабочих канатах с дублированием страховочной системой. Поднявшись на необходимый уровень перестегивается на устройство для снижения, его блокируют и приступают к работе. 9. Снять все снаряжение, убрать рабочую зону, вернуть все наряды и допуски. План спасательных работ Работник поднимается к пострадавшему по второму комплекту канатов, обследует пострадавшего на предмет повреждений, проверяет пульс и дыхание. Пристегивает его к себе двумя независимыми точками, и отсоединяет его снаряжение от его канатов. Добавляет дополнительный карабин для большего трения к спусковому устройству, начинает плавный спуск с пострадавшим. Укладывает его на земле в позицию восстановления, и ждет приезда врачей. Если есть возможность и необходимость в оказании первой доврачебной помощи, аптечка расположена в транспортном мешке на нижней крышке. Экстренные номера 112. |
| План производства работ составил (ФИО, должность) |  |
| Дата | Подпись |