Директору ООО «Кукушка»

Огурцову А.А.

П Р Е Т Е Н З И Я

01.02.2019 г. между ООО «Кукушка» (далее — Заказчик) и ООО «Сокол» (далее — Подрядчик) был заключен договор подряда № 2 (далее — Договор).

По состоянию на 01.07.2019 г., в нарушение п. 5.1 Договора, вы не оплатили работы, выполнение которых подтверждается актом сдачи-приемки от 25.04.2019 г. Сумма долга составляет 200 000 (двести тысяч) рублей.

Согласно п. 5.1 Договора работы должны были быть оплачены до 01.05.2019 г. включительно. На 01.07.2019 г. просрочка составляет 62 дня.

В соответствии с п. 7.1 Договора за просрочку оплаты работ Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1% суммы долга за каждый день просрочки.

Сумма неустойки за 62 дня составляет 12 400 (двенадцать тысяч четыреста) рублей.

Общая сумма основного долга и неустойки на 01.07.2019 г. составляет 212 400 (двести двенадцать тысяч четыреста) рублей.

Предлагаем в недельный срок со дня получения данной претензии перечислить данную сумму на счет Подрядчика, указанный в Договоре, в противном случае мы будем вынуждены обратиться с соответствующим иском в суд.

Генеральный директор ООО «Сокол»                                          Иванов И.А.

01.07.2019 г.