Генеральному директору

ООО «Генезис»

Исмаилову Э. У.

Заведующего складом

Леонова И. Т.

Руководителя работ

на объекте « КП Сияние»

Румянцева Р.Р.

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Доводим до Вашего сведения, что запланированная на 21.07.2019 г. доставка строительных материалов по счет-договору от ООО « Развитие» № 123 от 15.07.2019 г. , не состоялась в связи с отсутствием у поставщика свободных транспортных средств (см. уведомление от ООО «Развитие» № 12 от 20.07.2019 г.)

В связи с вышеизложенным невозможно отпустить руководителю работ объекта «КП Сияние» Румянцеву Р. Р. требуемые ему материалы.

Продолжение работ на объекте «КП Сияние» невозможно, в связи с отсутствием материалов.

Заведующий складом *Леонов*  Леонов И. Т.

Руководитель работ  *Румянцев* Румянцев Р. Р.